**DOTAZ Č.11 DORUČENO DNE 8.12.2016**

Aby se předešlo případným termínovým komplikacím, neuvažuje zadavatel o upřesnění termínu realizace a to z několika skutečností?

1. S přihlédnutím k již tak hraničnímu termínu realizace 1/2017-4/2017 v tak velkém objemu prací, pokud bude uplatněna lhůta pro odvolání ostatních uchazečů k vyhodnocení veřejné zakázky? Uvažuje zadavatel o posunutí počátku realizace nebo trvá na stanoveném termínu 01/2017?
2. Vzhledem k charakteru některých prací (betonování obrub, oprava přídlažeb,..), bude brát zadavatel zřetel na technologické přestávky, kdy nebude možno z důvodu klimatických podmínek tyto práce provádět?  Je to důvod k posunutí termínu realizace úměrně k době přerušení prací právě z tohoto důvodu? Neuvažuje zadavatel o následném upřesnění termínu zahájení prací až s vítězným uchazečem?

**TERMÍN PRO PODÁNÍ ODPOVĚDI / VYSVĚTLENÍ: 12.12.2016**

**ODPOVĚĎ DOTAZU Č.11 :**

Rada městského obvodu usnesením č. 0754/RMOb-Mich/M1418/16 ze dne 9.12.2016 rozhodla o posunutí termínu dokončení díla do 30.6.2017. (viz. soubor OZNAMENI O ZMENE TERMINU!!!.pdf )

Tímto posunutím termínu dokončení se řeší i případný pozdější počátek realizace.